MODULE 02  /  AI SYSTEM TESTING

# AI 测试缺陷清单

真实缺陷、复现证据与回归状态

| 被测系统 | LLaVA v1.5 7B + MMSep 视觉 KV 压缩原型 |
| --- | --- |
| 正式运行 | module2-formal-0bd7e93-001 |
| 小组成员 | lcx（项目负责人） / wjn（小组成员） |
| 报告日期 | 2026-09-21 |
| 证据状态 | 本地交付；上传前须人工审核 |

结论先行：本轮系统未达到发布/验收标准。

# 1. 缺陷总览

|  | 判定原则 只登记正式运行中能够由原始 JSONL、固定输入和代码提交复现的问题。模型能力缺陷没有伪造“已修复”；测试框架指标缺陷则记录真实修复与回归证据。 |
| --- | --- |

| 缺陷编号 | 类型 | 严重级别 | 状态 | 关联用例 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-AI-001 | 模型功能 | 高 | 未修复 | M2-FUN-101 | 两个红色圆形被回答为 ONE |
| DEF-AI-002 | 模型鲁棒性 | 高 | 未修复 | M2-ROB-201 | 三个三角形稳定误答为 TWO |
| DEF-PERF-001 | 性能 | 中 | 未修复 | M2-PER-201/202 | 解码吞吐倍率未达 1.2× |
| DEF-FW-001 | 测试框架 | 中 | 已修复 | 性能汇总 | 曾以总时延比较不同输出长度 |

# 2. 统计口径

正式运行含 15 条用例、Baseline 与 MMSep 两种模式，共 30 个配置结果。

输出 Oracle 通过 26/30（86.67%）；把性能阈值计入整条用例后，通过 11/15（73.33%）。

运行过程无执行错误；失败均来自可复现的模型输出或性能门槛。

# 3. DEF-AI-001  基础图像计数错误：两个红色圆形回答 ONE

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 / 严重级别 | 未修复 / 高 |
| 发现版本 | 源代码 0bd7e93；分析口径 65d3ea6 |
| 运行环境 | NVIDIA GeForce RTX 4090；PyTorch 2.4.1+cu121；Transformers 4.36.2；4-bit |
| 缺陷现象 | Baseline 与 MMSep 在同一张含两个红色圆形的图片上均输出 ONE，期望为 TWO。两个模式都失败，说明问题不是由 MMSep 开关单独引入。 |
| 期望结果 | 两种模式均返回 TWO。 |
| 实际结果 | Baseline=ONE；MMSep=ONE；通过次数均为 0/1。 |
| 修复/处置 | 需在后续模型/提示策略版本中修复；本轮不修改权重，也不把调整提示词伪装成模型修复。建议引入公开计数样本回归集并验证视觉编码分辨率。 |
| 回归验证 | 当前回归状态：仍失败。输入、原始输出与摘要均已保存。 |
| 证据定位 | 交付件/实验记录/module2-formal-0bd7e93-001/inputs/M2-FUN-101-clean.png；raw/results.jsonl；summary/summary.corrected.json |

## 复现步骤

1. 加载固定模型快照并使用 4-bit 配置。

2. 生成并读取 inputs/M2-FUN-101-clean.png。

3. 提示词：Count the red circles. Reply with exactly one label: ONE, TWO, or THREE。

4. 分别以 Baseline 与 MMSep、seed=42 运行。

## 输入证据

图 1  固定测试输入（SHA-256 见 manifest.corrected.json）

# 4. DEF-AI-002  形状计数鲁棒性错误：三个三角形稳定回答 TWO

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 / 严重级别 | 未修复 / 高 |
| 发现版本 | 源代码 0bd7e93；分析口径 65d3ea6 |
| 运行环境 | NVIDIA GeForce RTX 4090；PyTorch 2.4.1+cu121；Transformers 4.36.2；4-bit |
| 缺陷现象 | 干净图和低对比度图都含三个三角形。Baseline 与 MMSep 在 3 个随机种子、2 个变体上均回答 TWO，说明是稳定的计数能力缺陷，而不是一次随机波动。 |
| 期望结果 | 两个变体、两种模式和全部种子均返回 THREE。 |
| 实际结果 | Baseline 0/6；MMSep 0/6；示例输出均为 TWO。 |
| 修复/处置 | 需在后续模型版本中处理。建议把形状数量、尺寸、间距和对比度做参数化扩展，定位视觉编码或语言解码环节。 |
| 回归验证 | 当前回归状态：仍失败；12 条模式×变体×种子测量记录可复现。 |
| 证据定位 | inputs/M2-ROB-201-clean.png、inputs/M2-ROB-201-low-contrast.png；raw/results.jsonl |

## 复现步骤

1. 生成 clean 与 low-contrast 两个固定变体。

2. 提示词要求只在 TWO、THREE、FOUR 中选择。

3. Baseline 与 MMSep 分别以 seed=42、2026、925 执行。

4. 比较所有测量输出与参考标签 THREE。

## 输入证据

图 2  固定测试输入（SHA-256 见 manifest.corrected.json）

# 5. DEF-PERF-001  视觉 KV 压缩原型未达到 1.2× 解码加速门槛

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 / 严重级别 | 未修复 / 中 |
| 发现版本 | 源代码 0bd7e93；分析口径 65d3ea6 |
| 运行环境 | NVIDIA GeForce RTX 4090；PyTorch 2.4.1+cu121；Transformers 4.36.2；4-bit |
| 缺陷现象 | 两条性能用例的质量保持率均为 1.0，KV 减少约 72%–73%，显存峰值下降约 7.6%–8.7%，但按生成 tokens/s 计算的解码倍率只有 0.928×和 0.948×。 |
| 期望结果 | 解码倍率 ≥1.2×，质量保持率 ≥0.95，KV 减少 ≥30%。 |
| 实际结果 | M2-PER-201=0.928×；M2-PER-202=0.948×。仅加速门槛失败。 |
| 修复/处置 | 根因尚未证实。可能因素包括 Python hook/选择开销及当前原型缺少论文完整解码机制；必须经过剖析后才能确认，不能把假设写成结论。 |
| 回归验证 | 当前回归状态：两条性能用例均为 NG。 |
| 证据定位 | summary/summary.corrected.json；manifest.corrected.json |

## 复现步骤

1. 每种模式预热 2 次。

2. 每条用例正式测量 5 次。

3. 统计生成 token 数、端到端时长、中位 tokens/s、显存和 KV 估算。

4. 以 MMSep 中位 tokens/s / Baseline 中位 tokens/s 判定。

# 6. DEF-FW-001  性能汇总曾用总时延比较不同输出长度

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 / 严重级别 | 已修复 / 中 |
| 发现版本 | 源代码 0bd7e93；分析口径 65d3ea6 |
| 运行环境 | NVIDIA GeForce RTX 4090；PyTorch 2.4.1+cu121；Transformers 4.36.2；4-bit |
| 缺陷现象 | 原汇总用 Baseline 总时延 / MMSep 总时延表示加速。当两个模式生成 token 数不同时，该口径会把输出长度差异误当作速度差异。 |
| 期望结果 | 解码性能按 generated_tokens / seconds 归一化，再比较中位 tokens/s。 |
| 实际结果 | 旧口径可能显示 1.020×总时延优势；新口径为 0.948×吞吐倍率。 |
| 修复/处置 | 提交 65d3ea6 修改 runner 与汇总脚本，新增 tokens/s 统计及单元测试，并保留原始 summary.json 作为审计证据。 |
| 回归验证 | 已通过单元测试；由同一不可变 raw/results.jsonl 生成 summary.corrected.json；manifest.corrected.json 保存新哈希。 |
| 证据定位 | Git commit 65d3ea6；scripts/rebuild_module2_summary.py；summary/summary.corrected.json |

## 复现步骤

1. 检查原 summary.json 中的 latency ratio。

2. 对照 raw/results.jsonl 中 generated_tokens 与 duration_ms。

3. 确认两个模式输出长度不同。

4. 运行 rebuild_module2_summary.py 重建摘要。

# 7. 回归与关闭准则

DEF-AI-001/002：模型、提示模板或图像处理器变更后，原始用例及参数化扩展集全部通过，且不损害安全/公平性用例，方可关闭。

DEF-PERF-001：同一硬件与精度下重复正式性能流程，两个场景均达到 ≥1.2×，同时质量保持率 ≥0.95、KV 减少 ≥30%，方可关闭。

DEF-FW-001：任何性能报告必须同时保存 generated_tokens、duration_ms、tokens/s 与摘要脚本版本；旧 summary.json 不再作为结论依据。

|  | 审计提示 本文档没有把未修复的模型能力问题写成已关闭，也没有把可能根因写成已证实根因。所有结论均可回溯到本地交付件。 |
| --- | --- |